## Slide 1: EVA QA pptx live probe
Сообщение #766
2026-06-23T06:51:20+00:00

## Slide 2: Слайд 1
Чат: EVA QA pptx live probe
Сообщение: #766
Дата: 2026-06-23T06:51:20+00:00
Слайд 1: Титульный
Заголовок: Hermes Web: Отчет по исправлению критических ошибок в продакшн-среде (Prod Fixes)
Подзаголовок: Анализ инцидентов, реализованные исправления и меры по обеспечению стабильности системы

## Slide 3: Слайд 2
Дата: Июнь 2026
Статус: Финальный отчет
Слайд 2: Executive Summary (Резюме)
Цель: Стабилизация работы Hermes Web после последнего релиза и устранение деградации производительности.
Ключевые показатели:
- Всего исправлено критических ошибок (P0/P1): 12

## Slide 4: Слайд 3
- Ошибок среднего приоритета (P2): 24
- Среднее время восстановления (MTTR) сокращено на 30%
- Доступность системы (Uptime) восстановлена до целевого показателя 99.9%
Основной вывод: Система переведена в стабильный режим работы. Основные риски связаны с нагрузкой на БД при пиковых запросах, что требует дальнейшей оптимизации.
Слайд 3: Обзор исправлений по категориям
Категория 1: Производительность и стабильность (Performance & Stability)

## Slide 5: Слайд 4
- Устранение утечек памяти в модуле рендеринга интерфейса.
- Оптимизация SQL-запросов для сокращения времени отклика (Latency) на 40%.
- Фикс циклической перезагрузки сессий при разрыве соединения.
Категория 2: Функциональные ошибки (Functional Bugs)
- Исправление некорректного отображения данных в дашбордах при использовании фильтров.
- Решение проблемы с потерей данных при сохранении длинных текстовых полей.

## Slide 6: Слайд 5
- Синхронизация состояний между фронтендом и бэкендом в режиме реального времени.
Категория 3: Безопасность и доступ (Security & Access)
- Исправление уязвимости в механизме валидации JWT-токенов.
- Устранение ошибки прав доступа (RBAC) при переключении между профилями.
- Оптимизация процесса аутентификации через SSO.
Слайд 4: Анализ корневых причин (Root Cause Analysis — RCA)

## Slide 7: Слайд 6
Ключевой инцидент: Деградация производительности при нагрузке > 1000 RPS.
Корневая причина: Неэффективное использование индексов в таблице логов и отсутствие кэширования повторяющихся запросов к API.
Реализованное решение:
1. Переиндексация основных таблиц БД.
2. Внедрение слоя кэширования Redis для статичных справочников.
3. Оптимизация пула соединений с базой данных.

## Slide 8: Слайд 7
Слайд 5: Влияние на бизнес-метрики (Business Impact)
До исправлений:
- Процент отказов (Error Rate): 4.5%
- Среднее время загрузки страницы: 3.2 сек.
- Количество жалоб пользователей: ~15 в сутки.
После исправлений:

## Slide 9: Слайд 8
- Процент отказов (Error Rate): < 0.1%
- Среднее время загрузки страницы: 1.1 сек.
- Количество жалоб пользователей: < 2 в сутки.
Эффект: Повышение удовлетворенности пользователей (CSAT) и снижение нагрузки на службу поддержки на 60%.
Слайд 6: Меры по предотвращению рецидивов (Prevention Plan)
Технические меры:

## Slide 10: Слайд 9
- Внедрение автоматизированных регрессионных тестов на критические пути пользователя (Critical Path).
- Настройка детального алертинга в Grafana/Prometheus по метрикам задержки (p95, p99).
- Введение обязательного Code Review для всех изменений в архитектуре БД.
Процессные меры:
- Обновление чек-листа готовности к релизу (Definition of Ready).
- Проведение регулярных нагрузочных тестов перед каждым крупным обновлением.

## Slide 11: Слайд 10
- Создание базы знаний по типовым ошибкам продакшена для ускорения Onboarding-а новых разработчиков.
Слайд 7: Текущий статус и следующие шаги
Текущий статус: Стабильно (Green)
План на ближайший спринт:
1. Мониторинг поведения системы при планируемом росте трафика (+20%).
2. Рефакторинг legacy-модулей, которые стали источником P2 ошибок.

## Slide 12: Слайд 11
3. Полный аудит безопасности внешних интеграций.
4. Переход на новую стратегию деплоя (Canary Deployment) для снижения рисков при обновлениях.